Техническое задание

на разработку технической документации и производства

Стационарного пункта экстренной связи (СПЭС-1)

26.03.2019

# Результат выполнения технического задания (ТЗ):

- Техническая документация для производства СПЭС-1 (передающее устройство, принимающее устройство, программное обеспечение, включая чертежи, требования, стандарты, ограничения, используемые материалы/детали с указанием производителей, стоимости материалы/детали/ключевых блоков в сборке/СПЭС-1, технические характеристики материалов/деталей).

- Предоставить информацию о процентном использовании деталей/материалов зарубежного и российского производства, а также об их роли в СПЭС-1 (например: формат таблицы, видеоматрица/требования ХХХ/существующие аналоги производятся в РФ на ХХХХХ/их характеристики ХХХХ/импортный аналог характеристики ХХХ/важность элемента в конструкции СПЭС-1, ключевое-значительное-не значительное/стоимость российского образца/зарубежного образца).

- Авторский надзор за проектированием/изготовлением пилотного образца (предложить вариант с указанием стоимости надзора и работ по производству, установке, пуско-наладочные работы, доставка в Москву).

- Сторона приёма информации от СПЭС-1 рассматривается в рамках ограничения регламентирующим документом, с минимальным набором необходимого для работы оборудования.

- После изготовления и тестирования пилотного образца, при необходимости внесение корректировок в техническую документацию.

- Все права на разработанную документацию будут передаваться Заказчику, как интеллектуальная собственность.

# Заказчик

# ИП Воронин Р.К.

# ИНН 532 120 834 156

# Контакты:

# Roman.k.voronin@gmail.com

# +7 926 077 37 99

# Для получения информации о сроках и стоимости выполнения работ, просим в коммерческое предложение вставить заполненную вами таблицу ниже:

| № | Наименование работ | Срок исполнения в календарных днях | Стоимость в руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Без НДС | с НДС |
|  | Изготовление технического каталога |  |  |  |
|  | Изготовление пилотного образца |  |  |  |
|  | Авторский надзор за изготовлением пилотного образца |  |  |  |
|  | Доставка в Москву |  |  |  |
|  | Пуско-наладочные работы |  |  |  |
|  | Монтаж на месте установки |  |  |  |

# Желаемый срок разработки документации:

4 недели (28 календарных дней)

Сроки принятия работ по ТЗ:

2 недели (14 календарных дней)

Желаемый срок изготовления пилотного образца без доставки:

3 недели (21 календарный день)

Оплата:

Обсуждается.

# Ограничения:

- Максимальное использование материалов/деталей, изготавливаемых в Российской Федерации. При использовании зарубежных деталей/материалов, обосновать необходимость использования, указать ближайших конкурентов и указать их преимущество.

- Регламентирующий документ, приложение 1:

Единые требования к техническим параметрам сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», Приложение 24

  - Требования к пунктам экстренной связи «Гражданин-полиция».

- Наличие необходимых лицензий/разрешений для выполнения указанных работ.

- Участие ИП Воронин Р.К., его представителей в разработке и обсуждении элементов
СПЭС-1, предоставление плана работ по разработке СПЭС-1.

- Подписание соглашения о конфиденциальности.

# Привлечение сторонних организаций для разработки технической документации:

# Возможно, уведомление до подписания договора на выполнение работ по ТЗ. Указать в КП информацию о сторонних организациях (юр. наименование, цель привлечения этой организации, выполненные работы), подписать соглашение о конфиденциальности со сторонней организацией.

# Собственность разработки:

- Принадлежит ИП Воронин Р.К.

- Использование наработок в других проектах, как и презентация в качестве своей работы рассматривается с письменного согласия после изготовления пилотного образца.

Описание СПЭС-1.

Обеспечение безопасности граждан России при посещении публичных мест, парков, безлюдных мест и повышения скорости реагирования на экстренные ситуации.

Создание единой сети экстренной помощи по всей России.

Технические характеристики СПЭС-1:

- Габаритные размеры, высота без солнечной батареи 2,5-3 м.

- Температурный режим работы от -35 до +50С

- Автономная работы на аккумуляторах без солнечных батарей до 240 часов (10 дней) в режиме ожидания

- Подключение к единой сети экстренной связи 911/01/02/03/04

- Передачи сигнала радио (СПЭС-1Р)/мобильной (СПЭС-1М) связи в зависимости от модели и расположения оборудования

- Видеокамера с зумом и поворотным устройством, сирена, переговорное устройство, тревожная кнопка, освещение вокруг СПЭС-1

- Аккумулятор располагается под землей в основании СПЭС-1 или в корпусе

- Солнечные батареи работают при минимальном световом потоке

- Антивандальное исполнение оборудования

- Датчики неисправности оборудования и возможности дистанционного тестирования оборудования

- Время непрерывной работы СПЭС-1 до 60 минут от аккумуляторной батареи, далее отключение оборудования по степени важности для обеспечения максимально длительного контакта.

- Техническое обслуживание 1 раз в год

- Замена аккумулятора 1 раз в 7 лет.

Ключевые блоки:

- Корпус	вкл. основание и фундамент

- Солнечные батареи

- Освещение

- Сирена

- Камера с инфракрасной подсветкой

- Микрофон+громкоговоритель (переговорное устройство)

- Передатчик (мобильная связь/радиоканал)

- Блок управления

- Жесткий диск накопитель

- Аккумулятор

- Подогрев при необходимости аккумулятора

- Программное обеспечение

- Коммуникации (провода)

- Датчики (работоспособности, повреждения и др. отвечающие за функционирование СПЭС)

- Допишите, если что-то упущено.

Бенчмарк:

Смотрите дальше по тексту, пункт ключевые блоки

Смотрите пункт ограничения